Anexa nr.1 la proiectul de hotarare

CARACTERISTICI PRINCIPALE și INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L. Caragiale"

rezultați în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 47/2022

Denumirea obiectivului de investiții: Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L. Caragiale

Titular:				 Primăria municipiului Marghita

Beneficiar :                                      Municipiul Marghita

Amplasament :                                Localitatea Marghita, Județul Bihor

În urma aplicării formulei de ajustare valoarea contractului de execuție – 2.718.050,30 lei fără TVA, se majorează cu suma de 289.638,83 lei fără TVA, valoarea ajustată conform OUG 47/ 2022 este 3.007.689,13 lei fără TVA.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

- Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) 		4.460.238.65 lei

din care:

Constructii montaj			3.860.922,24 lei

- Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I:   262.809,07 lei / 119.911,40 lei

- anul II: 3.852.759,37 lei/ 3.396.340,63 lei

- anul III: 344.670,21 lei/ 344.670,21 lei

- Capacități

- Lungime pod 25,00m;

- Lățime pod 4 x 3,90 = 15,60m;

- Deschidere: 4,01m + 11,85m + 4,01m;

- Carosabil: 4 benzi = 14,80m;

- Trotuare : 2 x 2,25m;

- Spatii de siguranță: 2 x 0,50m;

- Rampe: 185m lungime

- Durata de realizare a investiției	(INV/C+M)		luni    22/21

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit Normativului P100-1/2006

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea investiției se va face de la bugetul de stat în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, buget local și alte surse legal constituite.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investitiei actualizat (anexa nr. 2) rezultat în urma încheierii contractului de execuție, care face parte integrata din prezentul raport.