[bookmark: _Hlk111714679]Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 54 din 25.08.2022


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire împrejmuire parțială la obiectivul Parc, Satul Negoești”, în Comuna Șoldanu, Satul Negoești, Județul Călărași

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:
1. Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 84.792,653 lei
2. Valoare totală (INV), fără TVA: 71.360,926 lei, din care:
Valoare construcții-montaj (C+M):
· 72.225,027 lei inclusiv TVA, 
· 60.693,300 lei fără TVA
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:
Funcțiune: Împrejmuire teren
Lungime împrejmuire: 91,6 m
Înălțime împrejmuire: 2,25 m
c) [bookmark: _Hlk61876351]Indicatori financiari, social-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:
Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I: 72.225,027 lei inclusiv TVA
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 4 luni conform graficului.

	Specificație
	Perioada

	
	Anul 1: 6 luni

	Faza de lucru + Proiectare fazele SF+PAC+PTE
	Luna 1

	Obținere avize
	Lunile 1-2

	Achiziție lucrări
	Lunile 2-3

	Execuție lucrări
	Lunile 4-6

	Achiziție serviciu asistenta tehnică – dirigenție de șantier
	Lunile 2-3

	Prestare serviciu asistenta tehnică – dirigenție de șantier
	Lunile 4-6

	Finalizare si recepție lucrări
	Luna 6
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