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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA,JUDETUL BIHOR” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Străzile ce fac obiectul prezentului proiect cu denumirea „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR” sunt următoarele:
	
	Nr. Crt.
	Denumire strazi
	PROIECTAT

	
	
	Lungime 
(m)
	Latime 
(m)

	Localitatea GHENETEA

	1
	Strada G1.2
	593,00
	5,50

	2
	Strada G3.1
	658,70
	4,00

	3
	Strada G4.1
	719,90
	2.75-4.00-5.00

	4
	Strada G5
	387,70
	4,00

	5
	Strada G6.2
	495,00
	4.00-3.50-3.00

	6
	Strada G7.1
	573,10
	5,50

	Total strazi modernizate in localitatea GHENETEA
	3427,40
	-

	Localitatea CHET

	1
	Strada C2
	760,00
	5,50

	2
	Strada C5
	907,10
	4,00

	3
	Strada C6.1
	616,40
	3,00

	4
	Strada C6.2
	131,40
	3,00

	5
	Strada C7
	310,00
	5,50

	6
	Strada C8
	930,00
	5,50

	Total strazi modernizate in localitatea CHET
	3654,90
	-

	Total lungime strazi ce fac obiectul prezentului proiect (m)
	7082,30
	-




[bookmark: _GoBack]Necesitatea si oportunitatea investitiei 
	Strazile alese spre modernizare in urma implementarii acestui proiect asigura accesul atat la gospodariile cetatenilor, exploatatiile agricole, cat si la agentii economici din zona. Pozitionarea acestora este marcata pe planul de ansamblu.	
	Strazile ce fac obiectul prezentului proiect cu lungimea cumulata de 7082.30m, se incadreaza in categoria de importanta „C” (importanta normala) si in clasa de importanta III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
În momentul actual starea tehnică a strazilor din Chet si Ghenetea, analizate in cadrul prezentei documentatii, lasă mult de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să le parcurgă.
	Revizia vizuala efectuata in teren, atesta faptul ca stratul de agregate naturale existent este contaminat, local sau pe lungimi insemnate cu pamant. Pe de alta parte, pietruirile actuale sunt efectuate in etape diferite de timp, cu materiale pietroase diverse (nisip, pietris, etc.), provenite din diferite surse de aprovizionare si fara a beneficia de documente de calitate corespunzatoare, iar lucrarile rutiere respective nu au fost efectuate cu tehnologii rutiere adecvate (asternute neuniform si pe latimi variabile, necompactate etc.) si nici pe baza unor documentatii tehnice specifice (nu exista proiecte tehnice pentru realizarea lor).
In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existenta a strazilor este necorespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale suprafetei de rulare si ale complexului rutier frecvente si pe suprafete intinse, cu o imbracaminte rutiera neconforma cerintelor actuale de securitate si confort (cu starea tehnica a suprafetei de rulare afectata de conditiile climaterice, cu generarea de praf si noroi ca urmare a circulatiei rutiere, cu viteze de circulatie reduse etc.) si cu infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului (imbracaminte rutiera care permite infiltrarea apelor in corpul drumului, dispozitive de colectare si evacuare a apelor de suprafata care fie lipsesc, fie sunt intr-o stare tehnica necorespunzatoare, cu apele care pot stagna in zona constructiei etc.). 
Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzatoare ca urmare a lipsei unei imbracaminti rutiere moderne, iar starea imbracamintii existente conduce la franari si accelerari frecvente, la zgomot si vibratii etc. 
In consecinta este necesara interventia tehnica urgenta asupra acestor strazi
In prezent circulatia pe aceste strazi se face foarte greu datorita infrastructurii precare aproape inexistente. Sub aspectul amenajarii actuale a strazilor, pentru ca nu se poate vorbi despre o imbracaminte a suprafetei carosabile (cu exceptia sectoarelor asfaltate de pa Strada C2, respectiv Strada C7), se impune precizarea ca exista numeroase sectoare pe care s-a executat o pietruire care la ora actuala este colmatata. Totodata nu există un sistem de semnalizare orizontala conform normelor.
Pe cea mai mare parte din lungimea lor, strazile au suprafata carosabila degradata ca urmare a lipsei unei pietruiri corespunzatoare, dar si datorita sistemului deficitar de captare-evacuare a apei pluviale, astfel ca apa se acumuleaza atat in fagasele formate de roti, cat si in gropi de unde patrunde in corpul drumului.
Santurile existente sunt pozitionate pe o parte sau pe ambele parti ale străzilor si sunt de pământ în principal. În mare majoritate, santurile sunt colmatate, iar o parte din ele sunt partial înfundate si deteriorate. Din aceste motive sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesară asigurării scurgerii apelor în lungul străzilor, fapt care determină stationarea apei în santuri si infiltrarea acesteia în terasamente si în corpul drumurilor, afectând marginea platformei drumurilor.
Pe străzi s-au putut identifica, la data parcurgerii traseului, cateva podete care se pot mentine efectuand insa lucrari de reparatii si de completare cu dotarile necesare (timpane, amenajari de albie, parapet etc.). Podetele existente sunt insuficiente ca număr, fiind necesară şi proiectarea unor podete noi ca să poată evacua apele colectate în santuri.
Finantarea nerambursabila este indispensabila Municipiului Marghita pentru a realiza aceasta investitie necesara, de asemenea oportuna si care prezinta un insemnat aport pentru funcționarea si pentru desfasurarea activitatiilor in conditii optime.
Avand in vedere cele mentionate mai sus,
In conformitate  cu prevederile art. 44  alin.1 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  conform careia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi , a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale , precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, se aproba de consiliile locale.
In baza prevederilor art. 129 alin (4) lit. d) coroborat cu art 139 alin (1) si al art 196 alin (1)  lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative si  avandu-se in vedere necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie sus mentionat


PROPUN
Consiliului local Marghita


Art.1 Aprobarea documentației tehnico-economică- FAZA DALI pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA,JUDETUL BIHOR” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației”

	Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții investiții„REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA,JUDETUL BIHOR”conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA,JUDETUL BIHOR” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Aprobarea finanțării de la bugetul local al MUNICIPIULUI MARGHITA a sumei de 423.418,55 lei pentru obiectiul de  investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA,JUDETUL BIHOR” reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.
 


Intocmit
Inspector clasa I, grad professional superior
Arh. Balog - Tecau Daniela








































Anexa nr.1



CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR” 


 Denumirea obiectivului de investitii:  „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR”
                                                                
 Titular:				      UAT Municipiului Marghita
 Beneficiar                                                UAT Municipiul Marghita 
 Amplasament                                           Loc. Marghita, str.Calea Republicii, nr.1, Judetul Bihor


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

1. Indicatori economici:
· Valoare totala a investitiei:   17,190,128.38 lei fără TVA / 20,423,418.55 lei (inclusiv TVA)
                 Constructii montaj   14,827,106.05 lei fără TVA / 17,644,256.20 lei (inclusiv TVA) 

· Valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului conform devizului general: 
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fără TVA)
	TVA
	Valoare (incl. TVA)

	
	
	lei
	lei
	 lei

	Cheltuieli ELIGIBILE din care :
	16,806,722.69
	3,193,277.18
	20.000.000,00

	 
	Finantare prin proiect  90% (cheltuieli nerambursabile)
	16,806,722.69
	3,193,277,18
	20.000.000,00

	 
	Contributie proprie UAT Marghita 10% (din valoarea cheltuielilor eligibile)
	355,813.91
	67,604.64
	423.418,55

	Cheltuieli NEELIGIBILE  :
	355,813.91
	67,604.64
	423.418,55




2. Indicatori tehnici:

Strazile din Municipiul Marghita care fac parte din proiect se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.
Din punct de vedere al numarului de benzi de circulatie, strazile analizate se incadreaza in categoria III si IV.
			
3. Durata de realizare a investitiei/(C+M)	luni -   36
				
FACTORI DE RISC

         Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de investitie prezent.		
FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va face prin “Programul Național de Investiții Anghel Saligny” finanțar de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

            Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei (Anexa nr.2),  care face parte integrata din prezentul raport de specialitate.


			






























Anexa nr. 2

	Nr. 
crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli
	Valoare ( inclusiv T.V.A. )

	
	
	Valoare 
(fără T.V.A. )
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	LEI
	LEI
	LEI

	1
	2
	3
	4
	5

	Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 1     
	0.00
	0.00
	0.00

	Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 2     
	0.00
	0.00
	0.00

	Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	17,000.00
	3,230.00
	20,230.00

	3.2
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.3
	Expertizare tehnică 
	2,500.00
	475.00
	2,975.00

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5
	Proiectare 
	201,000.00
	38,190.00
	239,190.00

	3.5.1
	Temă de proiectare 
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	43,000.00
	8,170.00
	51,170.00

	3.5.4
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	13,000.00
	2,470.00
	15,470.00

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	25,000.00
	4,750.00
	29,750.00

	3.5.6
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	120,000.00
	22,800.00
	142,800.00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	65,000.00
	12,350.00
	77,350.00

	3.7
	Consultanţă 
	65,000.00
	12,350.00
	77,350.00

	3.8
	Asistenţă tehnică
	137,000.00
	26,030.00
	163,030.00

	 
	TOTAL CAPITOL 3     
	497,500.00
	94,525.00
	592,025.00

	Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	14,827,106.05
	2,817,150.15
	17,644,256.20

	4.1.1
	Pentru care exista standard de cost
	9,125,214.60
	1,733,790.77
	10,859,005.37

	4.1.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	5,701,891.46
	1,083,359.38
	6,785,250.84

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	0.00
	0.00
	0.00

	4.2.1
	Pentru care exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.2.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	0.00
	0.00
	0.00

	4.3.1
	Pentru care exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.3.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00

	4.4.1
	Pentru care exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.4.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5
	Dotări
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5.1
	Pentru care exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.6
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00

	4.6.1
	Pentru care exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	4.6.2
	Pentru care nu exista standard de cost
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 4      
	14,827,106.05
	2,817,150.15
	17,644,256.20

	Capitolul 5
Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier 
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	5.1.1
	Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2
	Comisioane, taxe, cote, costul creditului
	172,811.72
	0.00
	172,811.72

	5.2.1
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	75,135.53
	0.00
	75,135.53

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	15,027.11
	0.00
	15,027.11

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	75,135.53
	0.00
	75,135.53

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	7,513.55
	0.00
	7,513.55

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	1,482,710.61
	281,715.02
	1,764,425.63

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	 
	TOTAL CAPITOL 5      
	1,865,522.33
	321,615.02
	2,187,137.35

	Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 6      
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL GENERAL
	17,190,128.38
	3,233,290.17
	20,423,418.55

	 
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	15,027,106.05
	2,855,150.15
	17,882,256.20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
	20,423,418.55
	
	

	
	buget de stat
	20,000,000.00
	
	

	
	buget local
	423,418.55
	
	

	
	
	
	
	

	
	Preturi fără TVA
	Cu standard de cost
	Fara standard de cost
	

	
	Valoare CAP. 4
	9,125,214.60
	5,701,891.46
	

	
	Valoare investitie
	10,579,516.31
	6,610,612.07
	

	
	Cost unitar aferent investiției 
	1,493,796.69
	933,399.05
	

	
	Cost unitar aferent investiției (EURO)
	301,850.29
	188,611.19
	

	
	
	
	
	

	
	Data
	14-10-21
	
	

	
	Curs Euro
	4.9488
	
	

	
	Valoare de referință standard de cost (locuitor, 
	7.0823
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