	Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 10 – Fondul Local
Anexă la cererea de finanțare 
Model B



Anexa 1 la HCL  nr.___________

Acord de parteneriat
nr. _______/_______________

pentru realizarea proiectului 
„Modernizarea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu – etapa 2” 
Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.
Art. 1. Părţile

1. UAT Municipiul Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Brukental, nr. 2, cod poștal 550178, telefon 0269/20.88.00, fax 0269/20.88.11, cod postal 4270740, cod fiscal 4270740, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat prin FODOR ASTRID CORA,  primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată
: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer
  RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
2. UAT Orașul Cisnădie, cu sediul în Orașul Cisnădie, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod. 555300,  județul Sibiu, cod fiscal 4406002, având calitatea de Partener 2, reprezentat de HUJA GHEORGHE, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X


Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
3. UAT Orașul Ocna Sibiului, cu sediul în Orașul Ocna Sibiului, Piața Traian 6, 555600,  județul Sibiu, cod fiscal 4480149, având calitatea de Partener 3, reprezentat de PREDESCU GEORGE CLAUDIU, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
4. UAT Comuna Șelimbăr, cu sediul în Comuna Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 197, județul Sibiu, cod fiscal 4406045, având calitatea de Partener 4, reprezentată de GRECU MARIUS, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
5. UAT Comuna Sadu, cu sediul în Comuna Sadu, Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu, cod fiscal 4241222, având calitatea de Partener 5, reprezentată de IVAN VALENTIN DUMITRU IOAN, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO96TREZ24A510103591100X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:
RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
6. UAT Comuna Șura Mare, cu sediul în Comuna Șura Mare, Strada Principală nr. 252, județul Sibiu, cod fiscal 4241184, având calitatea de Partener 6, reprezentată de MAIER IONUȚ, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:
RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
7. UAT Comuna Șura Mică, cu sediul în Comuna Șura Mică, str. Șoseaua Sibiului, nr. 174, județul Sibiu, cod fiscal 557270, având calitatea de Partener 7, reprezentată de RISTEA VALENTIN, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:
RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.

8. UAT Comuna Cristian, cu sediul în Comuna Cristian, str. I, nr. 1, județul Sibiu, cod fiscal 4240723, având calitatea de Partener 8, reprezentată de SEUCHEA IOAN, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.

9. UAT Comuna Poplaca, cu sediul în Comuna Poplaca, str. Andrei Șaguna, nr. 572, județul Sibiu, cod fiscal 4270724, având calitatea de Partener 9, reprezentată de BUDIN VASILE, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X


Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.

10. UAT Comuna Roșia, cu sediul în Comuna Roșia, str. Principală, nr. 22, județul Sibiu, cod fiscal 4480165, având calitatea de Partener 10, reprezentată de DAVID IOAN, primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO17TREZ24A840302710102X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO64TREZ57621A428801XXXX

RO11TREZ57621A428802XXXX

RO55TREZ57621A428803XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezorerie Operativă Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii 17, cod poștal 550324.

au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Modernizarea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu – etapa 2”, care este depus în  cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apel de proiecte PNRR/2022/C10,  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare. 

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

	Organizaţia

	Roluri şi responsabilităţi


	Lider de parteneriat (Partener 1)

Municipiul Sibiu
	  Rol şi responsabilități:

· Asigură coordonarea activității parteneriatului creat în vederea elaborării, implementării și monitorizării proiectului depus în cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul local

· Asigură finanțarea din bugetul propriu sau din alte surse, inclusiv din fonduri europene, a cheltuielilor pentru servicii de consultanță, după caz, în faza de elaborare, depunere, evaluare si implementare a proiectului 
· Elaborează, semnează și depune în platforma specifică pentru PNRR cererea de finanțare și anexele solicitate de Ghidul specific, inclusiv semnează și depune în anexele elaborate de partener, inclusiv pe perioada evaluării, contractării si implementării proiectului
· Desemnează o echipă pentru elaborarea și implementarea proiectului 
· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității
· Asigură managementul de proiect 

·  Realizează achiziția de mijloace de transport nepoluante şi alte echipamente pe seama si in numele tuturor partenerilor, în acord cu indicatorii stabiliți prin cererea de finanțare, sau după caz încheie parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației pentru realizarea achiziției la nivel centralizat, de către minister. 
· Asigură punerea în funcțiune a mijloacelor de transport nepoluante

·  Asigură montarea și punerea în funcție a stațiilor de încărcare la autobază 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu

· Asigură infrastructura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Municipiului Sibiu 
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener 2
Orașul Cisnădie
	 Rol şi responsabilități:
· Numeşte cel puțin o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Oraşului Cisnadie, după caz
· Asigură infrastrutura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Oraşului Cisnădie 
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  3
Orașul Ocna Sibiului
	Responsabilități: 
Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Oraşului Ocna Sibiului
· Asigură infrastrutura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Oraşului Ocna Sibiului

· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  4
Comuna Șelimbăr
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evaluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Șelimbăr, după caz
· Asigură infrastrutura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Șelimbăr 
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  5
Comuna Sadu
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evaluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Sadu
· Asigură infrastrutura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Sadu, după caz
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  6
Comuna Șura Mare
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Șura Mare, după caz
· Asigură infrastrutura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Șura Mare
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  7
Comuna Șura Mică
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului
· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului
· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 
· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 
· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Șura Mică, după caz
· Asigură infrastructura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Șura Mică
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  8
Comuna Cristian
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului

· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului

· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 

· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 

· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Cristian
· Asigură infrastructura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Cristian, după caz
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  9
Comuna Poplaca
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin  o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului

· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului

· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document 

· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 

· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Poplaca
· Asigură infrastructura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Poplaca, după caz
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;

	Partener  10
Comuna Roșia
	Rol şi responsabilități:

· Numeşte cel puțin o persoană responsabilă cu activitatea de elaborare, implementare și monitorizare proiect

· Transmite informațiile/ datele/ documentele solicitate de liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, implementare şi monitorizare a proiectului

· Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de asociere în vederea elaborării și implementării în condiții optime a proiectului

· Participă la ședințele de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului

· Se afiliază la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului document

· Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct legate de implementarea unei acțiuni în cadrul teritoriului administrativ a localității 

· Asigură montarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al Comunei Roșia
· Asigură infrastructura necesară pentru punerea in funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul Comunei Roșia
· Asigură toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public şi a echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare;


(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. Cheltuielile neeligibile generale, care nu vizează exclusiv intervenții pe raza UAT, vor fi suportate de toți partenerii. 
	Organizaţia

	Contribuţia 

	Lider de parteneriat (Partener 1)

Municipiul Sibiu
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%


	Partener 2
Orașul Cisnădie
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  3
Orașul Ocna Sibiului
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  4
Comuna Șelimbăr
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  5
Comuna Sadu
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  6
Comuna Șura Mare
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:

· 0 lei 
· 0%

	Partener  7
Comuna Șura Mică
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:

· 0 lei 
· 0%

	Partener  8
Comuna Cristian
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  9
Comuna Poplaca
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
· 0 lei 
· 0%

	Partener  10
Comuna Roșia
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:

· 0 lei 
· 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:

· 0 lei 
· 0%


(3) Plăţile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobate prin Hotărârea nr. 209 /2022.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

B. Obligaţiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale. 

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer.  

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii.
(10)  Liderul de parteneriat, precum si partenerii acestuia cuprind in bugetele acestora sumele aferente finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexa la contractul/decizia/ordinul de finantare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru platile care urmeaza a fi efectuate cat si pentru cererile de transfer distincte care contin cheltuieli deja efectuate, catre coordonatorul de investitii, conform prevederilor contractului de finantare.

(11) Liderul de parteneriat are obligatia deschiderii conturilor corespunzatoare in vederea primirii de la coordonatorul de reforma/ de investitii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru platile care urmeaza a fi efectuate.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(2) Partenerii au obligația deschiderii conturilor corespunzatoare in vederea primirii de la coordonatorul de reforma/ de investitii a sumelor solicitate prin cererile de transfer.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.
(B) Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10
(5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, comunicării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
(8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/transfer. 
(9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau European, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
(11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(12) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor/țintelor aferente activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor. 
(13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
(14) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
(15) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
(16) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
(17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
(18) Partenerii sunt responsabili pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activitatilor propria din cadrul proiectului.
(19) Partenerii au obligația restituirii sumelor reprezentand cheltuieli afectate de nereguli și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(20) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(22) Partenerii sunt ținuți de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.

(23) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.

(24) Partenerul are obligația ca activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu adduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).
Art. 7. Achiziții publice 

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de liderul de parteneriat pentru autobuze si staţii de încărcare şi servicii de consultanţă după caz, respectiv de membrii parteneriatului pentru activitățile conexe necesare implementării proiectului cu respectarea legislației specifice și generale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din contractul de finanţare, a instrucţiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării. După caz, Liderul de parteneriat poate încheia în numele tuturor partenerilor, acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea de către acesta la nivel centralizat, a achiziției de autobuze și echipamente aferente. 
Art. 8. Proprietatea

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. 
Art. 9. Confidențialitate

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 

Art. 11 Dispoziţii finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 10 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături

	Lider de parteneriat (Partener 1)

Municipiul Sibiu
	FODOR ASTRID CORA 
	Semnătura
	Data şi locul semnării

	Partener 2

Orașul Cisnădie
	HUJA GHEORGHE 
	Semnătura
	Data şi locul semnării

	Partener 3

Orașul Ocna Sibiului
	PREDESCU GEORGE CLAUDIU
	Semnătura
	Data şi locul semnării

	Partener  4
Comuna Șelimbăr
	GRECU MARIUS
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  5
Comuna Sadu
	IVAN VALENTIN DUMITRU IOAN
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  6
Comuna Șura Mare
	MAIER IONUȚ
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  7
Comuna Șura Mică
	RISTEA VALENTIN
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  8
Comuna Cristian
	SEUCHEA IOAN
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  9
Comuna Poplaca
	BUDIN VASILE
	Semnătura
	Data şi locul semnării


	Partener  10
Comuna Roșia
	DAVID IOAN
	Semnătura
	Data şi locul semnării



Inițiator 






Avizat pentru legalitate,
Primar, 






Secretar general delegat uat,

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN




Maria LAZEA

� Se vor avea în vedere prevederile art. .... din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. ......;


� Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului (ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m)).
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