Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 10 aprilie  2023

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI, ACTUALIZAȚI  AI INVESTITIEI

„Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Dimitrie Bolintineanu și betonarea străzii, refacerea podului de pe strada Revay și betonarea străzii, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”

FAZA DE PROIECTARE:      Studiu de fezabilitate

DURATA DE PROIECTARE: 2 luni

DURATA DE EXECUȚIE:      6 luni

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19%

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | Valoare (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL CAPITOLE | 3.672.029,35 | 4.369.714,93 |
| 2 | din care C+M | 2.973.349,52 | 3.538.285,93 |

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 4.369.714,93 lei cu TVA

TOTAL GENERAL - Cheltuieli neeligibile (budget local) 0,00 lei TVA

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții