Avizat Serviciul Juridic

Prin Raport de avizare nr..................

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea anexelor 1 si 2 ale HCL 291/14.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Sisteme ITS – sisteme de transport inteligente/managementul traficului în Municipiul Drobeta Turnu Severin”

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin implementeaza proiectul „Sisteme ITS – sisteme de transport inteligente/managementul traficului în Municipiul Drobeta Turnu Severin”, cod C10-I1.2-2840 prin PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, componenta C10- Fondul Local, I.1 Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), avand contractul de finantare nr. 2255-09.01.2023.

Investiția va avea ca rezultat:

- Cresterea atractivitatii cetatenilor pentru transportul in comun.

- Cresterea sigurantei cetatenilor privind traversarea drumurilor nationale, judetene si comunale prin modernizarea/digitalizarea trecerilor de pietoni.

- Cresterea gradului de siguranta a traficului prin modernizarea si digitalizarea intersectiilor.

- Reducerea poluarii prin diminuarea amprentei de carbon avand in vedere o atractivitate mai mare a cetatenilor pentru utilizarea transportului public in comun.

- Reducerea volumului traficului de autoturisme la nivelul primului an dupa finalizarea etapei de implementare a proiectului

Dupa semnarea contractului de finantare, UAT Mun. Drobeta Turnu Severin a transmis autoritatii de management o solicitare de renuntare la 2 dintre componentele proiectului, si anume la sistemul de supraveghere video trafic pentru intrările si ieșirile din localitate si la sistemul de supraveghere video trafic a străzilor din Municipiul Drobeta Turnu Severin, alcătuit din 200 de camere si de introducere in schimb a unei componente de implementare a unei solutii de e-tiketing pentru statiile de calatori din proiect.

Autoritatea de management a transmis prin adresa nr. 333408/04.04.2023, inregistrata la UAT Mun. Drobeta Turnu Severin cu nr. 14221/11.04.2021 acordul de efectuare a modificarilor solicitate cu conditia actualizarii notei de fundamentare.

In acest sens se impune modificarea anexelor 1 (descrierea investitiei) si 2 (nota de fundamentare) ale HCL 291/14.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Sisteme ITS – sisteme de transport inteligente/managementul traficului în Municipiul Drobeta Turnu Severin”

Astfel noii indicatorii minimali pentru implementarea proiectului sunt :

Echipamente instalate in teren:

- 20 statii de imbarcare/debarcare calatori modernizate si dotate cu totemuri digitale si sistem fotovoltaic de iluminat

- 50 sisteme de detecție si avertizare pentru trecerile de pietoni

- 50 sisteme de monitorizare video din zona aferenta trecerilor de pietoni

- 50 sisteme de dimare, control al fluxului luminos din zona trecerilor de pietoni

- Un sistem de e-tiketing.

Echipamente software:

- Un software Video Analitics destinat camerelor de supraveghere trafic

- Un software de integrare a sistemelor de monitorizare trafic cu sistemele de iluminat din intersectii si trecerile de pietoni

Echipamente hardware

- Un server de stocare

- Un server procesare date

Cu privire la cele de mai sus, va rugam sa analizati si sa hotarati asupra urmatoarelor aspecte:

-aprobarea Anexei nr. 1  in forma modificata privind descrierea sumara a  investiției ;

-aprobarea Anexei nr. 2 – Nota de fundamentare in forma modificata privind necesitatea și oportunitatea investiției.

Manager de proiect,

Ochiulet Laurentiu

Asistent manager,

Noditi Mihai