ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BATRANI

PRIMAR

NR. 4801/31.05.2023

REFERAT DE APROBARE

## privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru investiția„ DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APA ŞI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BĂTRÂNI,JUDEŢUL PRAHOVA”

Necesitatea si oportunitatea o reprezinta aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, astfel incat sa se poata continua lucrarile pentru obiectivul de investitie „ DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APA ŞI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BĂTRÂNI,JUDEŢUL PRAHOVA’’ investitie finantata prin Administratia Fondului de Mediu.

In conditiile in care constructorul a solicitat actualizarea preturilor in baza carora a fost intocmit devizul si dat fiind faptul ca AFM-ul nu va suporta diferenta de bani rezultata,este nevoie ca aceasta diferenta de bani sa fie suportata din bugetul local. Intrucat riscam sa ramanem fara constructor si cu lucrarea neterminata este necesara actualizarea devizului in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru restul de executat al lucrarii care deja este in faza de continuare lucrari intrucat autorizatia initiala de construire a expirat, drept pentru care s a intocmit un deviz general pe lucrare.

Legalitatea proiectului:

Avand  in vedere:

- prevederile art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României;
- prevederile art. 6 din Carta Europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului adminstrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice;
- prevederile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programulnaţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art.129 alin.(1), alin (2), lit.c din OUG57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

În acest sens propun domnilor consilieri spre dezbatere si aprobare   in regim de urgenta proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea indicatrilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APA ŞI ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BĂTRÂNI,JUDEŢUL PRAHOVA’’, intrucat aceasta hotarare va sta la baza proiectului de hotarare prind aprobarea imprumutului .

Primar,

Stoica Florin Nicolaie