Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 33 din 23.06.2023

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Construire trotuare în Comuna Șoldanu, Județul Călărași”

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 1.307.664,51 lei;

- Valoare totală (INV), fără TVA: 1.100.287,12 lei, din care:

Valoare construcții-montaj (C+M):

- 954.942,83 lei inclusiv TVA,

- 802.472,97 lei fără TVA.

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Lungime trotuar (cumulat): 1256,08 m;

- Suprafață trotuar: 1759 m2;

- Rigole carosabile: 5 buc x 1,40 m;

- Parapeți pietonali: 250 m;

- Pasarelă metalică: 1 buc;

- Rigole din beton de ciment: 340 m;

- Podețe DN250: 2 buc;

- Contrabanchetă – zidărie portantă/beton concasat: 34 m.

- Indicatori financiari, social-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

- Indicatori financiari:

  - Variația ratei interne de rentabilitate(RIR): -4,70%

  - Valoarea actualizată netă (VAN): -223.228,42

  - Raportul cost-beneficiu (Va/Ca): 0,24

  - Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an ce a fost analizat.

- Indicatori de rezultat: trotuare.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 20 luni conform graficului.

| Nr. crt. | Denumire activitate | Luni calendaristice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Efectuare studii de teren, obținere avize și elaborare SF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Procedura de achiziție PT + execuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proiectare (PT+DTAC+DDE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Execuție lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asistență tehnică din partea proiectantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dirigenție de șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele de ședință:

Consilier local, Iulian MARIN