Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 38 din 23.06.2023

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Construire împrejmuire la obiectivul sediu primărie, Satul Șoldanu”

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 319.210,429 lei;

- Valoare totală (INV), fără TVA: 268.690,848 lei, din care:

Valoare construcții-montaj (C+M):

- 302.727,111 lei inclusiv TVA,

- 254.392,560 lei fără TVA.

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Lungime gard din stâlpi și panouri prefabricate din beton de ciment: 90,64 m;

- Lungime gard din stâlpi și soclu din beton armat și panouri decorative din tablă perforată: 88,3 m;

- Indicatori financiari, social-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

- Eșalonarea investiției (INV/C+M):

  - Anul I: 319.210,429/302.727,111 lei, inclusiv TVA

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 4 luni conform graficului.

| Nr. crt. | Specificație | Perioada |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 1: 4 luni |
| 1 | Faza de lucru + Proiectare fazele PAC+PTE | Luna 1 |
| 2 | Obținere avize | Lunile 1-2 |
| 3 | Achiziție lucrări | Lunile 2-3 |
| 4 | Execuție lucrări | Lunile 3-4 |
| 5 | Achiziție serviciu asistență tehnică – dirigenție de șantier | Lunile 2-3 |
| 6 | Prestare serviciu asistență tehnică – dirigenție de șantier | Lunile 3-4 |
| 7 | Finalizare și recepție lucrări | Luna 4 |

Președintele de ședință:

Consilier local, Iulian MARIN