ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA CLEJA

CONSILIUL LOCAL

Strada Unirii, nr. 224, sat Cleja; Tel/fax: 0234/253012; 0234/253222, e-mail: uat@primariacleja.ro

Anexa nr. 1 LA HCL NR.62 DIN  31.07.2023

Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții

„MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”, faza PTH și DTAC

- Proiect nr. 52/2023

Proiectant – SC MARISAR SPORT SRL

- Indicatori economici

Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA): 203.000,00 lei,

din care C+M (inclusiv TVA):  78.068,58  lei

- Indicatori tehnici:

Structura: Decopertarea a 15 cm de strat vegetal; Nivelarea și compactarea stratului suport; Montarea bordurilor care au dimensiunea de 10x15x50 cm pentru delimitarea zonei de tartan; Montarea mobilierului; Așternerea și compactarea unui strat de piatră concasată 4/31 în grosime de 13 cm și compactarea acestuia; Turnarea stratului de tartan în două straturi, primul strat din granule de cauciuc de tip SBR cu grosimea de 2 cm, al doilea strat cu grosimea de 1 cm din granule de cauciuc de tip EPDM; Așternerea unui strat de pământ vegetal cu grosimea de 13 cm și însămânțarea acestuia, în zona verde a parcului.

Mobilier urban: complex de joacă (1 buc.); carusel rotativ (1 buc.); balansoar (1 buc.); balansoar pe arc „Scooter” (1 buc.); balansoar pe arc „Unicorn” (1 buc.); aparat fitness picioare (1 buc.); aparat fitness „Presa piept” (1 buc.); aparat fitness stepper (1 buc.); coș de gunoi (2 buc.); banca stradală (4 buc.).

Suprafața terenului – 2.634 mp;

Suprafață decopertată – 344 mp;

Suprafață de tartan – 182 mp;

Suprafață spațiu verde – 72 mp;

Suprafață drum amenajat cu piatră spartă – 90 mp;

- Sursa de finanțare: Bugetul local

- Termenul de realizare a investiției este – 3 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

Consilier local,                                                 Secretar general comună,

Valentin HOBORICI                                                   Tatiana  FODOR