Anexa nr. 2 la PHCL nr. 81/2023

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții "Amenajare bretea de legătură între strada Trandafirilor și strada Taberei în localitatea Cornetu, județul Ilfov"

Breteaua de legatura va avea lungimea de 282,99m, partea carosabila este de 5,5m cu trotuare de 1x2.0m sanga si piste ciclisti 1x3.0m dreapta.

Suprafata totala teren bretea		4146		mp

Suprafata teren expropriat		4016		mp

Suprafata carosabil			1596,5		mp

Suprafata trotuar			580		 mp

Suprafata piste ciclisti			834,7		mp

Borduri 20x25				576		ml

Borduri 10x15				576		ml

Terasamente				643,8   	mc

Sapatura				877,27 	mc

Indicatoare rutiere STOP		2		buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni	4		buc

Marcaj trecere pietoni			2		buc

Marcaj termoplastic			566		ml

Valoare totala a investitiei: 	2.602.917,96 lei cu TVA (19%)

2.189.912,15 lei fara TVA

din care C+M:          		1.068.522,97 lei cu TVA (19%)

897.918,46 lei fara TVA

Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)

| INIȚIATOR PROIECT PRIMARUL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV Adrian-Eduard STOICA | AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE: p. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV Lenuța COBUZ, Consilier cu atribuții delegate specifice secretarului general |
| --- | --- |