Anexa la HCJ nr. _____/______

ACT ADIȚIONAL 1 la

Acordul de parteneriat

nr. 34729/09.12.2022

pentru realizarea proiectului „Traseu Eurovelo 6 Mehedinți-Dolj-Olt”

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.

- Părțile

- Unitatea Administrativ–Teritorială Județul Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, cod fiscal 4417150, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer1: ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO37 TREZ 2912 1A42 8901 XXXX, RO81 TREZ 2912 1A42 8902 XXXX, RO28 TREZ 2912 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: DGRFP-Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Craiova, Dolj.

- Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, cu sediul în municipiul Slatina, Bulevardul A. I. CUZA, nr. 14, județul Olt,  codul fiscal 4394706,  având calitatea de Partener 2

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO14 TREZ 5062 1A42 8901 XXXX, RO58 TREZ 5062 1A42 8902 XXXX, RO05 TREZ 5062 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: SLATINA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Mehedinți, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin,  Calea Traian, nr. 89,  județul Mehedinți,  codul fiscal 4337344 , având calitatea de Partener 3

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO91 TREZ 4612 1A42 8901 XXXX, RO38 TREZ 4612 1A42 8902 XXXX, RO82 TREZ 4612 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: DROBETA TURNU SEVERIN

- Unitatea Administrativ–Teritorială Municipiul Calafat, cu sediul în municipiul Calafat, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj, cod fiscal 4554424, având calitatea de Partener 4,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ–Teritorială Oraș Bechet, cu sediul în orașul Bechet, Strada A.I.Cuza nr.100, județul Dolj,   cod fiscal 4941390, având calitatea de Partener 5,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO72 TREZ 2972 1A42 8901 XXXX, RO19 TREZ 2972 1A42 8902 XXXX, RO63 TREZ 2972 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: BECHET

- Unitatea Administrativ–Teritorială Oraș Dăbuleni, cu sediul în orașul  Dăbuleni, Str. Unirii, nr. 15, județul Dolj,  cod fiscal 5002029, având calitatea de Partener 6,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO72 TREZ 2972 1A42 8901 XXXX, RO19 TREZ 2972 1A42 8902 XXXX, RO63 TREZ 2972 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: BECHET

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cetate, cu sediul în comuna Cetate,  Calea Severinului, nr. 83,  județul Dolj,    codul fiscal 4553470, având calitatea de Partener 7,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81 TREZ 2932 1A42 8901 XXXX, RO28 TREZ 2932 1A42 8902 XXXX, RO72 TREZ 2932 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CALAFAT

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ciupercenii Noi, cu sediul în comuna Ciupercenii Noi, strada Dunării nr. 2,  județul Dolj ,  codul fiscal 5001880, având calitatea de Partener 8,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81 TREZ 2932 1A42 8901 XXXX, RO28 TREZ 2932 1A42 8902 XXXX, RO72 TREZ 2932 1A42 8903 XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CALAFAT

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Desa, cu sediul în comuna Desa,Calea Teculescu, nr.14,  județul Dolj,  codul fiscal 5046696, având calitatea de Partener 9,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81TREZ29321A428901XXXX, RO28TREZ29321A428902XXXX, RO72TREZ29321A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CRAIOVA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Poiana Mare, cu sediul în comuna Poiana Mare, Strada Independentei, nr.8, codul fiscal 4711618, având calitatea de Partener 10,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81TREZ29321A428901XXXX, RO28TREZ29321A428902XXXX, RO72TREZ29321A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CALAFAT

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Maglavit, cu sediul în comuna Maglavit, Calea Severinului, nr. 83,  județul Dolj,  codul fiscal 4553585, având calitatea de Partener 11,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81TREZ29321A428901XXXX, RO28TREZ29321A428902XXXX, RO72TREZ29321A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CALAFAT

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Piscu Vechi, cu sediul în comuna Piscu Vechi, strada Mihai viteazu,nr.83, județul Dolj,  codul fiscal 5002088, având calitatea de Partener 12,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO81TREZ29321A428901XXXX, RO28TREZ29321A428902XXXX, RO72TREZ29321A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CALAFAT

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghidici, cu sediul în comuna Ghidici, Strada Mihai Viteazu, nr. 140, județul Dolj,  codul fiscal 16388171, având calitatea de Partener 13,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cârna, cu sediul în comuna Cârna, Strada  Calea Craiovei, nr. 59, județul Dolj, codul fiscal 16397927 , având calitatea de Partener 14,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gighera, cu sediul în comuna Gighera, Strada  Principală,  nr.  184, județul Dolj, codul fiscal 5001945, având calitatea de Partener 15,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO72TREZ29721A428901XXXX, RO19TREZ29721A428902XXXX, RO63TREZ29721A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BECHET

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Măceșu de Jos, cu sediul în comuna Măceșu de Jos, Strada Acad. Stefan Berceanu, nr.12, județul Dolj, codul fiscal 5001929, având calitatea de Partener 16,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO28TREZ29521A428901XXXX, RO72TREZ29521A428902XXXX, RO19TREZ29521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : SEGARCEA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Bistreț, cu sediul în comuna Bistreț, Sat Bistret, Str. Calea Dunarii, nr. 192, județul Dolj, codul fiscal 4553895, având calitatea de Partener 17,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO28TREZ29521A428901XXXX, RO72TREZ29521A428902XXXX, RO19TREZ29521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : SEGARCEA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Catane, cu sediul în comuna Catane,sat Catane, Strada Principală, nr.208, județul Dolj, codul fiscal 16414874, având calitatea de Partener 18,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO37TREZ29121A428901XXXX, RO81TREZ29121A428902XXXX, RO28TREZ29121A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BĂILEȘTI

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Negoi, cu sediul în comuna Negoi, Strada Ioan Dasu Gabroveanu, nr.159, județul Dolj, codul fiscal 4553780, având calitatea de Partener 19,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO59TREZ29221A428901XXXX, RO06TREZ29221A428902XXXX, RO50TREZ29221A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BÂILEȘTI

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rast, cu sediul în comuna Rast, Strada Drumul Băileștenilor, nr.1, județul Dolj, codul fiscal 5002134, având calitatea de Partener 20,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO59TREZ29221A428901XXXX, RO06TREZ29221A428902XXXX, RO50TREZ29221A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BĂILEȘTI

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ostroveni, cu sediul în comuna Ostroveni, Strada Libertatii, nr.253, județul Dolj, codul fiscal 4554254, având calitatea de Partener 21,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO72TREZ29721A428901XXXX, RO19TREZ29721A428902XXXX, RO63TREZ29721A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BECHET

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Călărași, cu sediul în comuna Călărași, Strada Petre Banita, nr. 148,  județul Dolj, codul fiscal 5001910, având calitatea de Partener 22,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO72TREZ29721A428901XXXX, RO19TREZ29721A428902XXXX, RO63TREZ29721A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : BECHET

- Unitatea Administrativ–Teritoriala Orașul Corabia, cu sediul în orașul Corabia, str. Cuza Vodă, nr.54, județul Olt,   codul fiscal  4716810,  având calitatea de Partener 23

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ianca, cu sediul în comuna Ianca, sat Ianca, str.Unirii, nr.2, județul Olt,   codul fiscal 5209882, având calitatea de Partener 24

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Grojdibodu, cu sediul în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu,Strada Cristache Sălcianu, nr. 110, județul Olt, codul fiscal 5148360, având calitatea de Partener 25

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Gura Padinii, cu sediul în comuna Gura Padinii, sat Gura Padinii, Strada Spiru Haret, nr. 30, județul Olt, codul fiscal 16560233, având calitatea de Partener 26

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ Teritorială–Comuna Orlea, cu sediul în comuna Orlea, sat Orlea Nouă,  Strada Valea Dunarii, nr. 2, județul Olt,  codul fiscal 4394633, având calitatea de Partener 27

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gârcov, cu sediul în comuna Gârcov, sat Gârcov,  Strada Școlii, nr. 12, județul Olt,  codul fiscal 5148319, având calitatea de Partener 28

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO80TREZ50921A428901XXXX, RO27TREZ50921A428902XXXX, RO71TREZ50921A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : CORABIA

- Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta Turnu Severin,  Strada Maresal Averescu,nr. 2, județul Mehedinți,  codul fiscal 4426581 , având calitatea de Partener 29

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO91TREZ46121A428901XXXX, RO38TREZ46121A428902XXXX, RO82TREZ46121A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : DROBETA TURNU SEVERIN

- Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Orșova, cu sediul în Orsova,  Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr.20  județul Mehedinți,  codul fiscal 4337603, având calitatea de Partener 30

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Salcia, cu sediul în comuna Salcia, județul Mehedinți,  codul fiscal 4550961, având calitatea de Partener 31

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO82TREZ46521A428901XXXX, RO29TREZ46521A428902XXXX, RO73TREZ46521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : VÂNJU MARE

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vrata, cu sediul în comuna Vrata,  Strada Calea Severinului,nr. 289 județul Mehedinți,  codul fiscal 16359583, având calitatea de Partener 32

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gârla Mare, cu sediul în comuna Gârla Mare,  Strada Principala,nr.592 județul Mehedinți,  codul fiscal 4484493 , având calitatea de Partener 33

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO82TREZ46521A428901XXXX, RO29TREZ46521A428902XXXX, RO73TREZ46521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : VÂNJU MARE

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Pristol, cu sediul în comuna Pristol,  Strada_____,nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 4639822, având calitatea de Partener 34

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO82TREZ46521A428901XXXX, RO29TREZ46521A428902XXXX, RO73TREZ46521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : VÂNJU MARE

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gruia, cu sediul în comuna Gruia, județul Mehedinți,  codul fiscal 4871210, având calitatea de Partener 35

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gogoșu, cu sediul în comuna Gogoșu,  Strada Carol I ,nr.85 județul Mehedinți,  codul fiscal 6304238, având calitatea de Partener 36

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO82TREZ46521A428901XXXX, RO29TREZ46521A428902XXXX, RO73TREZ46521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : VÂNJU MARE

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Burila Mare, cu sediul în comuna Burila Mare,  Strada Principala ,nr.1 județul Mehedinți,  codul fiscal 4675469 , având calitatea de Partener 37

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:

RO82TREZ46521A428901XXXX, RO29TREZ46521A428902XXXX, RO73TREZ46521A428903XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : VÂNJU MARE

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Devesel, cu sediul în comuna Devesel,  Strada_____,nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 7643534, având calitatea de Partener 38

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Hinova, cu sediul în comuna Hinova,  Strada_____,nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 4426425, având calitatea de Partener 39

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șimian, cu sediul în comuna Șimian,  Strada Calea Craiovei, nr.__, județul Mehedinți,  codul fiscal 455088, având calitatea de Partener 40

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Eșelnița, cu sediul în comuna Eșelnița,  Strada Teilor, nr.542 județul Mehedinți,  codul fiscal 4337301, având calitatea de Partener 41

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova,  Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 4337336, având calitatea de Partener 42

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

- Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șvinița, cu sediul în comuna Șvinița, sat Șvinița, Strada Pavel Petrovici, nr. 26,  județul Mehedinți,  codul fiscal 4550996, având calitatea de Partener 43

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ……………………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:………

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ……………………………

au convenit modificarea acordului de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 prin încheierea actului adițional nr. 1, după cum urmează:

Art. I. Se modifică art. 3, alin. 1 al acordului de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 și va avea următorul conținut:

”Art. 3. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului

  - Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

| Organizația | Roluri şi responsabilități |
| --- | --- |
| UAT JUDEȚUL DOLJ Lider de parteneriat (Partener 1) | -Elaborează Cererea de Finanțare -Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului DOLJ -Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare -Realizează următoarele activități: - servicii de informare, val. estimată, 9.800 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.862 lei; - servicii de promovare, val. estimată 49.000 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 9.310 lei - realizarea investiției ce vizează amenajarea a 356 km trasee cicloturistice se va realiza în comun cu UAT Județul Olt și UAT Județul Mehedinți; valoarea estimată se va stabili după realizarea SF-ului -Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza județului DOLJ şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă |
| UAT JUDEȚUL OLT Partener 2 | -Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului OLT; -Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare. -Realizează următoarele activități: - realizarea investiției ce vizează amenajarea a 356 km trasee cicloturistice se va realiza în comun cu UAT Județul Dolj și UAT Județul Mehedinți; valoarea estimată se va stabili după realizarea SF-ului -Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza județului OLT şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă |
| UAT JUDEȚUL MEHEDINTI Partener 3 | -Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului MEHEDINȚI; -Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanațare. -Realizează următoarele activități: - realizarea investiției ce vizează amenajarea a 356 km trasee cicloturistice se va realiza în comun cu UAT Județul Dolj și UAT Județul Olt; valoarea estimată se va stabili după realizarea SF-ului -Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă |
| UAT Municipiul Calafat Partener 4 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 15.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.850 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza municipiului Calafat şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Oraș Bechet Partener 5 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 10.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.190 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza orasului Bechet şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Oraș Dăbuleni Partener 6 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 13.300 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.527 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza orasului Dabuleni şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Cetate Partener 7 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Cetate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Ciupercenii Noi Partener 8 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Ciupercenii Noi şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Desa Partener 9 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 24.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.560 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Desa şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Poiana Mare Partener 10 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Poiana Mare şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Maglavit Partener 11 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Maglavit şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Piscu Vechi Partener 12 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Piscu Vechi şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Ghidici Partener 13 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 3.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 570 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Ghidici şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Cârna Partener 14 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Cârna şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gighera Partener 15 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gighera şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Măceșu de Jos Partener 16 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Măceșu de Jos şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Bistreț Partener 17 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Bistreț şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Catane Partener 18 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Catane şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Negoi Partener 19 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Negoi şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Rast Partener 20 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Rast şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Ostroveni Partener 21 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 60.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 11.400 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Ostroveni şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Călărași Partener 22 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 6.240 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.185,60 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Călărași şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Orașul Corabia Partener 23 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza orașului Corabia şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Ianca Partener 24 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 6.500 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.235 lei Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Ianca şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Grojdibodu Partener 25 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Grojdibodu şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gura Padinii Partener 26 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gura Padinii şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Orlea Partener 27 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Orlea şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gârcov Partener 28 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gârcov şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin Partener 29 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Municipiul Orșova Partener 30 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza municipiului Orșova şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Salcia Partener 31 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 22.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.180 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Salcia şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Vrata Partener 32 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Vrata şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gârla Mare Partener 33 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 17.200 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.268 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gârla Mare şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Pristol Partener 34 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 20.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.800 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Pristol şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gruia Partener 35 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gruia şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Gogoșu Partener 36 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 12.500 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.375 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Gogoșu şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Burila Mare Partener 37 | -Realizează următoarea activitate: servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară, val. estimată 15.000 LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.850 Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Burila Mare şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Devesel Partener 38 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Devesel şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Hinova Partener 39 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Hinova şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Șimian Partener 40 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Șimian şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Eșelnița Partener 41 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Eșelnița şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Dubova Partener 42 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Dubova şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul |
| UAT Comuna Șvinița Partener 43 | Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau extinsă pe raza comunei Șvinița şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul” |

Art. II. Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional este parte integrantă a acordului de pateneriat nr. 34729/09.12.2022.

Întocmit într-un exemplar, original, semnat electronic în limba română.

Semnături

| UAT JUDEȚUL DOLJ Lider De Proiect | Dorin-Cosmin Vasile, Președinte | Semnătura | Data şi locul semnării |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT JUDETUL OLT | Marius Oprescu, Președinte |  |  |
| UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI | Aladin Georgescu, Președinte |  |  |
| UAT Municipiul Calafat | Dorel Mituletu, Primar |  |  |
| UAT Oraș Bechet | Adrian Glavan, Primar |  |  |
| UAT Oraș Dăbuleni | Aurel Băjenaru, Primar |  |  |
| UAT Comuna Cetate | Marin Duta, Primar |  |  |
| UAT Comuna Ciupercenii Noi | Gheorghe Mungiu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Desa | Aurelian-Relu Anghelof, Primar |  |  |
| UAT Comuna Poiana Mare | Viorel Oprescu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Maglavit | Marius-Iosif Muresan, Primar |  |  |
| UAT Comuna Piscu Vechi | Marius-Leonard Minea, Primar |  |  |
| UAT Comuna Ghidici | Tache Constantin, Primar |  |  |
| UAT Comuna Cârna | Iulian Burtea, Primar |  |  |
| UAT Comuna Gighera | Florea Neacsu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Măceșu de Jos | Mihai Bojin, Primar |  |  |
| UAT Comuna Bistreț | Cristiana Antonie, Primar |  |  |
| UAT Comuna Catane | Gheorghe Margarit, Primar |  |  |
| UAT Comuna Negoi | Lidia-Adriana Zavelea, Primar |  |  |
| UAT Comuna Rast | Catalin-Ciprian Arnautu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Ostroveni | Florian Carciu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Călărași | Sandu Sorin, Primar |  |  |
| UAT Oras Corabia | Oane Iulica, Primar |  |  |
| UAT Comuna Ianca | Pascu Mirel , Primar |  |  |
| UAT Comuna Grojdibodu | Caprita Adrian-Viorel, Primar |  |  |
| UAT Comuna Gura Padinii | Canta Gicu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Orlea | Oita Viorel, Primar |  |  |
| UAT Comuna Garcov | Bobonete Niculita, Primar |  |  |
| UAT Municipiul Drobeta Turnu- Severin | Vasile-Marius Screciu, Primar |  |  |
| UAT MunicipiulOrșova | Simion-Marius Stoica, Primar |  |  |
| UAT Comuna Salcia | Gelu Pantelimon, Primar |  |  |
| UAT Comuna Vrata | Dan Căpraru, Primar |  |  |
| UAT Comuna Gârla Mare | Dumitru Baicu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Pristol | Ion Neamțu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Gruia | Sorin Marian-Bengescu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Gogoșu | Jean Rogoveanu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Burila Mare | Jenică Cicic, Primar |  |  |
| UAT Comuna Devesel | Valentin Popescu, Primar |  |  |
| UAT Comuna Hinova | Petrișor- Ionică Moți, Primar |  |  |
| UAT Comuna Șimian | Constantin Trușcă, Primar |  |  |
| UAT Comuna Eșelnița | Emilian-Marius Vâșcă, Primar |  |  |
| UAT Comuna Dubova | Victor Doscocil, Primar |  |  |
| UAT Comuna Șvinița | Nicolaie Curici, Primar |  |  |