Avizat Serviciul juridic

Prin raport de avizare nr……….

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Art. 2  si 3  din H.C.L. nr. 255/ 09.08.06.2019, privind aprobarea proiectului „Parcare Park and Ride” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere clarificarea primită în data de 25.10.2023 din partea ADR SV Oltenia cu termen de răspuns 5 zile, privind transmiterea documentelor pentru aplicarea normelor metodologice aferente OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și ținând cont de faptul că se modifică devizul general, se impune suplimentarea bugetului aprobat initial dupa cum urmează:

1. Valoarea totala a cheltuielilor eligible ale proiectului va fi 15,171,638.07 lei cu TVA,

2. Se va constitui o rezervă de implementare de 23% din restul de executat, respectiv 2,675,571.32 cu  TVA astfel că:

- totalul economiilor rămase după transferuri de 195,161.74 lei cu TVA

- valoarea cuprinsă în cadrul liniei dedicate cheltuielilor diverse și neprevăzute de 660,229.85 lei cu  TVA.

- cheltuielile eligibile ce vor fi suportate din bugetul de stat pentru aceste ajustări se ridica la 1,829,179.73  lei (cu TVA)

3. Contribuția proprie de 2% va crește de la valoarea de 267,128.81 lei la valoarea de 303,432.76 lei

Așadar, valoarea totala a  proiectului devine 15,171,638.07 lei (cu TVA)

În acest sens  propunem modificarea  conținutului Art. 2 si 3 din nr. 255 / 09.08.2019, după cum urmează:

Art. 2 Se aproba valoarea totala a proiectului: „Parcare Park and Ride”  în cuantum de 15,171,638.07 ( inclusiv TVA)

ART 3. Se aproba suplimentarea valorii totale a proiectului prin introducerea sumei de 2.675.571,32 lei inclusiv TVA - valoare eligibila, reprezentand rezerva initiala de implementare de 23% din restul de executat conform OUG 64/2022, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 303,432.76 lei reprezentand co-finantarea proiectului „Parcare Park and Ride”.

Director executiv Direcția Dezvoltare Locala,

Vâlcu Romulus

Șef Serviciu Dezvoltare Locala și Managementul Proiectelor,

Vătuiu Mihaela Cati

Întocmit,

Manafu Costinela Denisa

Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor,