Avizat Serviciul juridic

Prin raport de avizare nr……….

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Art. 2  si 3  din H.C.L. nr. 255/ 09.08.06.2019, privind aprobarea proiectului „Parcare Park and Ride” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere cheltuirea suplimentării de 15% din rezerva de implementare in cuantum de 23% din restul de executat la momentul intrarii in vigoare a OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și ținând cont de faptul că se modifică devizul general, se impune suplimentarea bugetului aprobat anterior dupa cum urmează:

1. Valoarea totala a cheltuielilor eligible ale proiectului va fi 17,425,400.77 lei cu TVA.

2. Se va suplimenta rezervă de implementare de 23% + 15% din restul de executat cu 4,2% din totalul restului de executat la momentul intrarii in vigoare a ordonantei, respectiv 488,182.59 cu  TVA astfel că:

În acest sens  propunem modificarea  conținutului Art. 2 si 3 din nr. 255 / 09.08.2019, după cum urmează:

Art. 2 Se aproba valoarea totala a proiectului: „Parcare Park and Ride”  în cuantum de 17,425,400.77 lei ( inclusiv TVA)

ART 3. Se aproba suplimentarea valorii totale a proiectului prin introducerea sumei de 488,182.59 lei inclusiv TVA - valoare eligibila, reprezentand suplimentarea cu 4,2% a rezervei de implementare de 23% din restul de executat conform OUG 64/2022, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 348,508.01 lei reprezentand co-finantarea proiectului „Parcare Park and Ride”.

Director executiv Direcția Dezvoltare Locala,

Vâlcu Romulus

Șef Serviciu Dezvoltare Locala și Managementul Proiectelor,

Vătuiu Mihaela Cati

Întocmit,

Manafu Costinela Denisa

Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor,