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Instituția Arhitectului - Șef
Nr. 13422 din 16.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentației de proiectare – faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizati - faza PT și a devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor”   
 
Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita dorește aprobarea proiectului cu titlul: „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor”, finanţat prin Contractul de finanțare cu nr. de înregistrare 141287/ 13.12.2022., între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și UAT Municipiul Marghita, finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României, conform - Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local , R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă, I.1. Mobilitate urbană durabilă, I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructii pentru biciclete local/metropolitan.
Luând în considerare :
· H.C.L. nr. 98 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

investiției intitulate „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor”; 
· H.C.L. nr. 136 din 27.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor” , derulat în cadrul P.N.R.R.;
· H.C.L. nr. 164 din 09.08.2023 privind aprobarea modificării traseului piste de biciclete 
din proiectul „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor” , aprobat prin Anexa 1, la H.C.L. nr. 98 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor”.  
· Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467Bis/10.V.2022 , prin care: 
Beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente:

· Documentația tehnico-economică - se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). 

· Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație. 

· Anexa la Hotărârea /decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici va fi depusă de către toți partenerii.

Luând în considerare aprobarea modificării traseului prin H.C.L. nr. 164 din 09.08.2023, cuprinzând traseul: Drum comunal, DC 484, teren proprietate publică a Municipiului Marghita (lungime 2.063 km), conf. H.C.L. 35/1999 şi H.G. 970/2002, anexa 6, poz.32;  Drum comunal, DC 484, teren proprietate publică a Municipiului Marghita, conf. H.C.L. 35/1999 şi H.G. 970/2002, anexa 6, poz.32 (lungime 1.794 km); Drum comunal, DC 504, teren proprietate publică a Municipiului Marghita, conf. H.C.L. 35/1999 şi H.G. 970/2002, anexa 6, poz.38 (lungime 1.866 km). Terenurile reprezintă drumuri comunale (DC) în extravilan, ce face legatura dintre municipiu Marghita, comuna Sălacea şi satul Cheţ. Traseul va fi limitrof drumurilor comunale DC 484 şi DC 504.

Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate, în termenele stabilite prin ghid Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10
Valoarea maximă eligibilă a proiectului de 5.907.240,00 lei fără TVA.

Valoare totală a devizului proiectului: 7.200.452,97 cu TVA, (6.058.937,32 fără TVA) din care:

Constructii si montaj:  5.512.968,85 lei cu TVA

Eligibil: 6.642.986,74 lei cu tva;
Contribuţie proprie: 557.466,23 lei cu TVA.
Terenul pe care se află traseul propus este pe domeniul public al Municipiului Marghita, conform extrase CF nr. 106120, 106119, 106122,  iar pentru realizarea traseului de piste de bicicliști nu sunt necesare achizitionări de terenuri noi de către beneficiar.


Terenul pe care se desfășoară traseul pistei de biciclete studiat se află în proprietatea U.A.T. Municipiul Marghita în extravilanul Municipiului și face legătura cu localitatea Cheț. Obiectul propus are o lungime de cca. 5.67 km, pornind de la intersecția cu DJ 191F, în  sensul de mers spre localitatea Cheț.


Pista de biciclete se va realiza pe partea dreaptă a drumului comunal DC123, conform sensului de deplasare spre Localitatea Cheț, la limita de proprietate.


În stadiul actual pe terenul unde urmează să se desfășoare traseul pistei de bicicliști este sol vegetal.

Caracteristicile pistei proiectate:


-lungimea pistei: cca. 5669 m;


-lățimea pistei: 2.4 m delimitată de borduri 10x15 cm pe fundație de beton C16/20;


-trei spații de odihnă cu suprafața 26 mp delimitat de borduri 10x15 cm pe fundație de beton C16/20, echipate cu rastel pentru biciclete 12 bucăți, set de masă și două bănci, coș de gunoi, stâlp de iluminat solar cu LED-uri.


- evacuarea apelor pluviale din șant se va face prin intermediul a 5 podete tubulare D=400mm tip PREMO, L=4.00m pozitionate transversal prevazute cu timpane, coronamente și camera de cădere, iar pentru continuizarea scurgerii apelor în dreptul drumurilor laterale s-au proiectat 3 podete tubulare D=400mm tip PREMO, din care două cu L=12.00m și unul cu L=8.00m.
Luând în considerare:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 13421/ 16.11.2023;
- prevederile ORDINULUI pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local.
Solicit:
· Aprobarea documentației de proiectare - faza PT pentru obiectivul de investiții ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență-Componenta 10.
· Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor” conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
· Aprobarea devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
· Aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Marghita a sumei de 557.466,23 lei cu tva pentru obiectivul ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor” reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local.
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    arh. Balog-Tecău Daniela-Maria      

ANEXA 1 la HCL ……./………………...
privind aprobarea documentației de proiectare – faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizati - faza PT și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor”

Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

Prin prezentul proiect se propune construirea unei piste de biciclete cu o lungime de cca. 5.67 km.

Necesitatea realizarii proiectului vine din nevoia de dezvoltare a transportului nemotorizat care este deficitar in acest moment. Obiectivul general al Municipiului Marghita este cresterea standardului de viata a cetatenilor.

Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv prin sporirea conectivitatii locale, cresterea calitatii infrastructurii publice si prin acestea la cresterea standardului de viata.

Obiectivele acestui proiect sunt:

• reducerea emisiilor de echivalent de CO2;

• cresterea numarului de biciclisti prin crearea de piste de biciclete;

• amplasarea de elemente pentru imbunatatirea sigurantei rutiere.

Beneficiarul investitiei : UAT Municipiul Marghita

Elaboratorul documentatiei tehnice faza PT: STARCOM EXIM SRL
Indicatori tehnici:

Pista de biciclete se va proiecta conform STAS 10144-2 si toate STAS, SR si Normative

in vigoare.

- categoria de importanta conf. HG 766/1997 actualizata in 2016: ,,C-importanta normala”

- viteza de proiectare: 30 km/h;

- lungimea pistei de biciclete proiectate – 5668 m;

In cadrul documentatiei se propune construirea unei piste de biciclete in Municipiul Marghita.

Pista de biciclete va avea o lungime de cca. 5.67 km si se va realiza pe partea dreapta a

drumului comunal DC 123 la limita de proprietate, directia de deplasare spre localitatea Chet.

Terenul pe care se afla traseul studiat se afla pe domeniul public al Municipiului Marghita, conform extrase CF nr. 106120, 106119, 106122, iar pentru realizarea traseului de piste de biciclisti nu sunt necesare achizitionari de terenuri noi de catre beneficiar.

In stadiul actual pe terenul unde urmeaza sa se desfasoare traseul pistei de biciclisti este

sol vegetal.

Pista de biciclete mai sus mentionate a fost proiectata cu latimea partii carosabile de 2,40m.

In zonele in care santurile existente, in urma proiectari, su fost acoperite de pista de

biciclete, acestea s-au reproiectat pentru a putea fi colectata apa de pe drum si de pe pista de

biciclete.

Indicatori economici:

Valoarea totala a proiectului conform devizului general al proiectului ,,Construire piste

de biciclete în Municipiul Marghita, judetul Bihor” este de 6.058.937,32 lei la care se adauga

TVA in valoare de 1.141.515,65 lei rezultand un total de 7.200.452,97 lei inclusiv TVA (cota

TVA 19%), din care:

-Eligibil: 6.642.986,74 lei cu tva;
-Neeligibil: 557.466,23 lei cu tva.
