ANEXA 1 la HCL Nr. 63/29.11.2023

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI  INVESTIȚIEI

,, MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ION CORVIN, JUDEȚUL CONSTANȚA”

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare totala obiectiv : 6,578,948.50 lei, inclusiv TVA, din care :

Constructii Montaj (C+M) : 5,533,000.20 lei cu TVA

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEI | LEI | MII LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 5,536,768.46 | 1,042,180.04 | 6,578,948.50 |
| Din care C + M | 4,649,580.00 | 883,420.20 | 5,533,000.20 |

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/ capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

Principalele capacitati fizice :

| Indicatori | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Lungime drumuri | m | 3,186 |
| Latime parte carosabila | m | 4.00-5.50 |

- Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Proiectul nu este generator de venituri, accesul pe drumurile publice fiind gratuit.

Impact pozitiv asupra mediului prin reducerea gradului de poluare

Cresterea gradului de confort si siguranta a participantilor la trafic.

Reducerea timpului de transport.

4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei este de 18 luni calendaristice (inclusiv derularea procedurilor de achizitii), din care 10 luni durata efectiva a lucrarilor de executie.

Președinte de ședință,					Contrasemnează pentru legalitate

Dan SIVRIU				    Secretarul generala al comunei Ion Corvin

Cristian IACOBOAIA