ANEXA 1 la HCL Nr. 63/29.11.2023

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI  INVESTIȚIEI

,, MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ION CORVIN, JUDEȚUL CONSTANȚA”


1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
Valoare totala obiectiv : 6,578,948.50 lei, inclusiv TVA, din care :
Constructii Montaj (C+M) : 5,533,000.20 lei cu TVA

	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare (inclusiv TVA)

	
	LEI
	LEI
	MII LEI

	1
	2
	3
	4

	TOTAL GENERAL  
	5,536,768.46
	1,042,180.04
	6,578,948.50

	Din care C + M
	4,649,580.00
	883,420.20
	5,533,000.20





2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/ capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

Principalele capacitati fizice :

	Indicatori
	U.M.
	Cantitate

	Lungime drumuri
	m
	3,186

	Latime parte carosabila
	m
	4.00-5.50



      
3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Proiectul nu este generator de venituri, accesul pe drumurile publice fiind gratuit.
Impact pozitiv asupra mediului prin reducerea gradului de poluare
Cresterea gradului de confort si siguranta a participantilor la trafic.
Reducerea timpului de transport.

       4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de realizare a investitiei este de 18 luni calendaristice (inclusiv derularea procedurilor de achizitii), din care 10 luni durata efectiva a lucrarilor de executie.


Președinte de ședință,					Contrasemnează pentru legalitate
      Dan SIVRIU				    Secretarul generala al comunei Ion Corvin
							         Cristian IACOBOAIA
