## ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA ION CREANGĂ

## CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 51  din 27.06.2024

Privind  aprobarea  Devizului  general reactualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , reactualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Consiliul  local  al  comunei  Ion Creangă, județul  Neamț , întrunit  în ședință ordinară ,

Analizând temeiurile  juridice :

- art. 120 si  art. 121 alin.(1) si (2)  din Constituția  României ,

- art. 3,4,8, si 9  din  Carta europeană a  autonomiei locale , adoptată la  Strasbourg la  15  octombrie  1985, ratificată  prin Legea  nr. 199/ 1997 ,

-art. 7 alin.(2)  din Legea  nr. 287/ 2009 privind  Codul  civil, republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare ,

-  Art. 221 alin. (1) lit. ,,f' din Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

-  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,

- Art. 4l , art. 42 , art.44, alin.(1) si (4) din Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- OUG nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , cu  modificările  și  completarile  ulterioare,

-Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  OUG nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  completarile  ulterioare,

- art. 42 din Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  ulterioare,

- H.G  nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

Ținând  seama de  prevederile  :

-H.C.L nr. 90 din 25.10.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie, "Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in UAT -Comuna Ion Creangd , jud. Neamt "

- H.C.L  nr. 71 din 23.08.2019 pentru  aprobarea PT , indicatorii  tehnico-economici  si / sau DG actualizat  la  obiectivul  de  investitie  cu  titlul ,, Proiectare si  executie  lucrări :,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” , după  incheierea  contractului  de  achizitie  publica,

- Expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

- Memoriul Justificativ , intocmit  de proiectantul lucrării ,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ”

-H.C.L nr. 13 din 12.02.2024  pentru  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion Creanga , pentru  anul  2024, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;

Luând  act  de :

- Referatul  de  aprobare nr.7057 din 26.06.2024  intocmit  de  primarul  comunei  Ion Creanga,

-raportul compartimentului de specialitate , nr. 7058 din 26.06.2024 , intocmit  de  Ing  Arhip  Sergiu- Ionuț

-Avizul pentru  legalitate ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ;

-avizele  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

-02-

In temeiul  dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare  :

Consiliul  Local  Ion  Creanga, judetul Neamt,  adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă  Devizul general reactualizat , privind  cheltuielile  necesare realizarii obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  întocmită de  proiectant  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL , in valoare  totala rezultata din  devizul  general  reactualizat  de 40.899.862,79 lei cu  TVA/ 34.419.740,74  lei  fără TVA conform anexei nr. 1  la  prezenta , d.c :

- bugetul  de  stat 39.376.564,58  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.523.298, 21  lei  cu  TVA ,

- C+ M = 33.951.270, 11 lei  cu  TVA/ 28.530.479,08  lei fără TVA

Art. 2 Se aprobă  Devizul general reactualizat, pentru  lucrările, rest  de  executat, la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  întocmită de  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL, in  valoare totala  rezultata  din  devizul  general  rest  de  executat  reactualizat   de 34.446.516,61 lei cu TVA /28.988.349,12  lei  fără TVA  conform anexei nr. 2  la  prezenta ,  d.c :

- bugetul  de  stat 33.160.808,47  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.285.708,14  lei  cu  TVA ,

- C+ M=  28. 251.879,41 lei cu  TVA / 23.741.075,13 lei  fără TVA.

Art. 3 Se  aprobă reactualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, reactualizat,   in  valoarea  de  1.327.172,61  lei  cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie:

,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , conform  anexei  nr. 3 la  prezenta ,

Art. 4   Primarul   comunei  Ion Creangă, judeţul  Neamt  , prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire a  prevederilor  prezentei .

Art. 5 Secretarul general  al  comunei   va  comunica  prezenta  instituţiilor, autoritatilor   si  persoanelor  interesate.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                                              Contrasemneaza  ptr. Legalitate

CONSILIER   LOCAL                                                          SECRETAR GENERAL

Mihai  UNGUREANU                                                                    Mihaela   NIŢĂ

Notă:   1. Consilieri prezenţi: 13 consilieri, din cei 15 ce formează consiliul local.

2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  13 voturi pentru, _-_voturi împotrivă și -__abțineri