## ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA ION CREANGĂ

## CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 61 din 06.08.2024

Privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Consiliul  local  al  comunei  Ion Creangă, județul  Neamț , întrunit  în ședință extraordinară , convocata ,, de indata ,,

Analizând temeiurile  juridice :

- art. 120 si  art. 121 alin.(1) si (2)  din Constituția  României ,

- art. 3,4,8, si 9  din  Carta europeană a  autonomiei locale , adoptată la  Strasbourg la  15  octombrie  1985, ratificată  prin Legea  nr. 199/ 1997 ,

-art. 7 alin.(2)  din Legea  nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările  ulterioare ,

-  Art.221 alin.(1)lit.,,f'” din Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu modificarile si completarile  ulterioare.

-  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,

- Art. 4l , art. 42 , art.44, alin.(1) si (4) din Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- art. 42 din Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  ulterioare,

- O.U.G nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , cu  modificările  și  completarile  ulterioare,

-Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  O.U.G nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  completarile  ulterioare,

- H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

Ținând  seama de  prevederile  :

-H.C.L nr. 90 din 25.10.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie, "Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in UAT -Comuna Ion Creangd , jud. Neamt "

- H.C.L  nr. 71 din 23.08.2019 pentru  aprobarea PT , indicatorii  tehnico-economici  si / sau D.G actualizat  la  obiectivul  de  investitie  cu  titlul ,, Proiectare si  executie  lucrări :,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” , după  incheierea  contractului  de  achizitie  publica,

- Expertiza  tehnică financiară ,  pentru  lucrările executate si rest  de  executat ,  a obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

- Memoriul Justificativ cu  privire la diferentele tehnico-economice  intre  Studiul de  Fezabilitate si  Proiectul Tehnic , intocmit  de proiectant  S.C.DILUCA PROJECT  SRL al  obiectivului de investitie :    ,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” inregistrat  la  nr. 8323 din 01.08.2024

-H.C.L nr. 13 din 12.02.2024  pentru  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion Creanga , pentru  anul  2024, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;

Luând  act  de :

- Referatul  de  aprobare nr.8329 din 02.08.2024  intocmit  de  primarul  comunei  Ion Creanga,

-raportul compartimentului de specialitate , nr. 8330 din 02.08.2024 , intocmit  de  Ing  Arhip  Sergiu- Ionuț

-02-

-Avizul pentru  legalitate ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ;

-avizele  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

In temeiul  dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare  :

Consiliul  Local  Ion  Creanga, judetul Neamt,  adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă  Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici, actualizați  privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,,Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in valoare  totala de  40.839.947,11 lei cu  TVA/ 34.369.391,43 lei  fără TVA, conform anexei nr. 1  la  prezenta , d.c :

- bugetul  de  stat 39.275.258,08  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.564.689,03  lei  cu  TVA ,

- C+ M = 33.951.270, 11 lei  cu  TVA/ 28.530.479,08  lei fără TVA

Art. 2 Se aprobă  Devizul general actualizat, pentru  lucrările rest  de  executat  si  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru  lucrările rest  de  executat    la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in  valoare totala  de 35.455.468,56 lei cu TVA /29.837.574,71  lei  fără TVA  conform anexei nr. 2  la  prezenta ,  d.c :

- bugetul  de  stat 34.086.905,13  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.368.563,43  lei  cu  TVA ,

- C+ M=  29.177.976,07 lei cu  TVA / 24.519.307,62 lei  fără TVA.

Art. 3 Se  aprobă actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, actualizat,   in  valoarea  de  1.564.689,03  lei  cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie:

,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  din care 196.125,60 lei  cu  TVA , cheltuieli efectuate  până în prezent  , conform  Devziului  General,  actualizat  si  Anexa  3 , atasate  la  prezenta .

Art. 4  Incepând  cu  data  prezentei  încetează prevederile H.C.L  nr. 51  din 27.06.2024 privind aprobarea  Devizului  general reactualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , reactualizat , pentru  realizarea obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Art. 5   Primarul   comunei  Ion Creangă, judeţul  Neamt  , prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire a  prevederilor  prezentei .

Art. 6 Secretarul general  al  UAT,  va  comunica  prezenta  instituţiilor  si  persoanelor  interesate.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                                              Contrasemneaza  ptr. Legalitate

CONSILIER   LOCAL                                                          SECRETAR GENERAL

Gabriela CĂNĂRĂU                                                                   Mihaela   NIŢĂ

Notă:   1. Consilieri prezenţi: 12 consilieri, din cei 15 ce formează consiliul local.

2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 12 voturi pentru,....-....voturi împotrivă și .....-.....abțineri